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 ประกาศเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
เรื่อง  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568      
---------------------------------------------------------------------------------------------



 ตามที่สภาเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา ได้ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 ได้ลงมติเห็นชอบจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2568 ในโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  แผนงานเคหะชุมชน  นั้น


  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ ข้อ 27  แล้ว ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว3867  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564                    เรื่อง  แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 การจัดทำแผนดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 24  กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วนำไปปฏิบัติและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  จึงประกาศใช้แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2568 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดแผนดำเนินงานเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 ของเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนาและสามารถดาวน์โหลดแผนการดำเนินงานดังกล่าวได้ที่เว็ปไซต์ www.naphoprttanr.go.th            หัวข้อแผนดำเนินงาน


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน



     ประกาศ ณ วันที่ 27  สิงหาคม 2565
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 (นายสมคิด  ประทับแก้ว)
      นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์พัฒนา 
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แผนดำเนินงาน 
(ผด.01,ผด.02)

ประจำปีงบประมาณ 2568 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2568 
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*********************************
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
ที่ตั้ง 76/6 หมู่ 7 ตำบลนาโพธิ์  อำเภอสวี   จังหวัดชุมพร 86130
โทรศัพท์ 0-7753-2001
www.naphopattana.go.th

สารบัญ
     เรื่อง

หน้า
        สารบรรณ









1
        ส่วนที่ 1  บทนำ








2
        บัญชีโครงการ/กิจกรรม







3

       สรุปบัญชีโครงการกิจกรรม (ผด.01) 
4
 
      บัญชีโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ผด.02)                                      5
       แผนงานเคหะชุมชน
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ส่วนที่  1  
1.1  บทนำ
แผนการดำเนินงาน หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) 2562 ข้อ 26 ข้อ 27 แผนดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
สำหรับแผนดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการมีประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงาน และจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน
1.เพื่อแสดงถึงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.เพื่อทำให้แผนงานการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3. เพื่อให้การติดตามประเมินผลเมื่อสินปีมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น
4.เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุมการทำงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
1.3 ขั้นตอนการจัดการทำแผนดำเนินงาน
-หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3/ว3867  ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564  เรื่อง  แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 การจัดทำแผนดำเนินงานเพิ่มเติมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น  
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตาม              งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ได้อย่างถูกต้อง
2

ส่วนที่  2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

การจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบโครงการ / กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนาเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนาประกอบด้วย
3
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บัญชีสรุปจำนวนโครงและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร
	ยุทธศาสตร์ 
	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
	แผนงาน
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
(บาท)
	ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ


	 ก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุง ฯ
	อุตสาหกรรมและการโยธา
	2

	100

	1,926,900 
	- 

	กองช่าง

	
	 การวางผังเมือง/ควบคุมอาคาร
	เคหะชุมชน
	3 
	100 
	957,500 
	-
	-

	
	 พัฒนาสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ
	พาณิชย์
	1
	100
	116,700
	
	-

	รวม
	 
	 
	6
	100
	 3,001,100
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4
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
แผนงานที่ 1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย

ดำเนินการ
	พ.ศ. 2569
	พ.ศ. 2568
	ดำ เนิน การแล้ว

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	1
	 ก่อสร้างทางน้ำล้นผ่าน คสล.ถนนสายคลองส่งน้ำบ้านนาคลอง หมู่ 2
	กว้าง 4 เมตร  ยาว 19 เมตร คันทางสูง 2 เมตร
	473,000  
	หมู่ 2 เทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	   
	
	
	
	
	
	
	 ธันวาคม  2569

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 2
	 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเขาหนาด – เขาเขียว หมู่ 8 
	กว้าง 5 เมตรยาว 690 เมตรหนา 0.05 เมตร
	 1,368,900
	  หมู่ 8เทศบาลนาโพธิ์ 

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ธันวาคม 2569

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3

	 ก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าเทศบาลตำบลนาโพธิ์พัฒนา หมู่ 7
	กว้าง 5 เมตรยาว 167 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 835 ตรม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดอัดข้างละ 0.50 เมตร
	558,000
	 หมู่ 7เทศบาลนาโพธิ์ 

	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 ธันวาคม 2569

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 


5

แผนงานที่ 2  แผนงานเคหะชุมชน
	ที่
	โครงการ / กิจกรรม
	รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วย

ดำเนินการ
	พ.ศ. 2569
	พ.ศ. 2568
	ดำ เนิน  

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.
	

	4.

	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.ถนนสายควนหมี – 
ช่องเขา หมู่ 3
	ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.80 เมตร พร้อมบ่อพักยาวรวม 47 เมตร
	222,500
	หมู่ 3 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 กันยายน 2568

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.


	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัววี ถนนสายห้วยกรวด - เขาเขียว หมู่ 8
	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี ขนาดท้องรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 131 เมตร
	262,000
	หมู่ 8 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร 
	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 กันยายน  2568

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	ขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด หมู่ 3,8,4
	-ประปาบ้านเขาหาญ 1 หมู่ 3 ขนาดท่อpvc 2” ยาว 600 เมตร

	116,700 
	หมู่ 3 ต.นาโพธิ์ 
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	กันยายน 2568
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-ประปาบ้านช่องมะมาวหมู่ 8 ขนาดท่อpvc 2” ยาว 240 เมตร

	
	หมู่ 8 ต.นาโพธิ์
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	-ประปาบ้านควนสีแท หมู่ 4 ขนาดท่อpvc 2” ยาว 400 เมตร
	
	หมู่ 4 ต.นาโพธิ์
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	3,001,100
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